Lublin, dn.14.08.2013 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 16 części.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dot. części 13

Część 13 zgodnie z informacjami z ogłoszenia jest częścią o największej wartości, co przy bardzo rygorystycznych zapisach o karach umownych stanowi ogromne ryzyko dla Wykonawcy. Urządzenie opisane w SIWZ nie jest urządzeniem standardowym i będzie produkowane na zamówienie. Typowe czasy dostaw dla tak zaawansowanych urządzeń to 4‐6 miesięcy. Biorąc pod uwagę, iż w odpowiedziach na pytanie Zamawiający nie wyraził zgody na ograniczenie ryzyka Wykonawcy w kwestii kar i możliwości rozwiązania umowy nawet w przypadku czynników, na które Wykonawca nie ma wpływu (np. uszkodzenie przesyłki przez firmę kurierską, co powoduje, że elementy należy wymienić, czyli wyprodukować od nowa), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy części 13 o 45 dni, albo co najmniej o 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. części 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni licząc od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

prof. dr hab. Andrzej Borowy

Prorektor ds. Organizacji i Kadr UP w Lublinie