Lublin, dn. 25.01.2012r.

AZP/PN/2/2012

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięciem kolizji z oświetleniem terenu, siecią elektroenergetyczną NN i SN, na działce nr 1/12 przy ul. Akademickiej w Lublinie na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający uzna referencje na wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie linii kablowych energetycznych wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto)

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób jasny opisał warunek udziału w postępowaniu, w związku z powyższym Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunku po otwarciu ofert.

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia prac w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (dłuższe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury) co w przewidzianym terminie wykonania jest bardzo prawdopodobne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia terminu wykonania określonego w siwz.

W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie